# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского поселения

«Оловяннинское»

от 18 мая  2012 года  №101

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка объектов коммунального комплекса городского

поселения «Оловяннинское» к работе в осенне-зимний                                          период 2012 – 2015 годов»

## г.п. «Оловяннинское»

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального комплекса городского поселения «Оловяннинское» к работе в осенне-зимний период 2012 – 2015 годов» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации. - Бюджетный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| Инициатор разработки Программы | Министерство территориального развития Забайкальского края |
| Заказчик Программы | Муниципальный район «Оловяннинский район» |
| Разработчик Программы | Городское поселение «Оловяннинское» |
| Основные цели и задачи Программы | Основная цель Программы – обеспечение устойчивой надежности работы объектов коммунального комплекса г.п. «Оловяннинское» в период отрицательных температур наружного воздуха. Задачи Программы: - улучшение технического состояния объектов коммунального хозяйства г.п. «Оловяннинское»; - снижение количества технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения; - повышение качества работы обслуживающих, ремонтных и аварийных служб предприятия |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2012-2015 годы. Этапы реализации: 1 этап (реализационный, предполагает необходимое софинансирование) – 2012 г.; 2 этап (реализационный, предполагает необходимое софинансирование) – 2013 г.; 3 этап (реализационный, предполагает необходимое софинансирование) – 2014 г. 4 этап (реализационный, предполагает необходимое софинансирование) – 2015 г.; |
| Исполнители Программы | Коммунальное хозяйство. Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: 14571,0 тыс. руб. 2012 год – 3523,7 тыс. руб., в том числе средства: бюджета муниципального образования Забайкальского края – 880,9 тыс. руб. 2013 год – 4613,5 тыс. руб., в том числе средства: бюджета муниципального образования Забайкальского края – 1157,9 тыс. руб. 2014 год – 3946,9 тыс. руб., в том числе средства: бюджета муниципального образования Забайкальского края – 986,75 тыс. руб. 2015 год – 2469 тыс. руб., в том числе средства: бюджета муниципального образования Забайкальского края – 617,2 тыс. руб. Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей бюджета городского поселения «Оловяннинское» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы обеспечит: - Снижение физического износа объектов коммунальной инфраструктуры г.п. «Оловяннинское» - Уменьшение потерь при передаче энергетических ресурсов от источника до конечного потребителя. - Снижение количества инцидентов на объектах жизнеобеспечения г.п. «Оловяннинское». - Исключение аварий на объектах жизнеобеспечения г.п. «Оловяннинское». |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы г.п. «Оловяннинское». Непосредственный контроль за реализацией мероприятий Программы в соответствии с целями и задачами осуществляет Коммунальное хозяйство |

I. Обоснование необходимости разработки Программы

## На данный момент, на территории п.г.т. Оловянная существует крайне напряженная ситуация в отношении объектов жизнеобеспечения поселка. Данная ситуация вызвана объективными причинами, а именно: длительная, более 50 лет, эксплуатация объектов коммунального комплекса, приведшая к естественному физическому и моральному износу,  большая продолжительность периода отрицательных и крайне низких температур, и как следствие малый межсезонный и ремонтно-восстановительный период.

## Проведение необходимых ремонтно-восстановительных работ и проведение модернизации оборудования подразумевают планомерное вложение значительного количества финансовых средств. Финансовые средства предприятий и организаций, обслуживающих и эксплуатирующих данные объекты, ежегодно направляемые на ремонтно-восстановительные работы, не позволяют кардинально изменить ситуацию, а обеспечивают лишь поддержание объектов жизнеобеспечения в работоспособном режиме.

## Бюджет городского поселения «Оловяннинское», в связи с недостаточной обеспеченностью денежными средствами, также не обеспечивает в полной мере потребность в финансовых средствах.

Решение проблемы капитального ремонта объектов жизнеобеспечения  возможно посредством программно-целевого подхода через разработку и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы с соответствующим бюджетом, системой планирования и контроля деятельности.

Выполнение мероприятий Программы приведет к снижению физического износа объектов жизнеобеспечения, повышению надежности работы объектов коммунального комплекса, обеспечение потребителей коммунальными ресурсами надлежащего качества, снижению издержек обслуживающих и эксплуатирующих организаций, на содержание объектов.

| №п/п | Наименование имущества | Год ввода | Срок годности, лет | Срок фактической работы,лет | Переработка, лет | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Гагарина | 1960 | 104 | 52 | - | 50 |
| 2 | Котельная Машиностроительная | 1979 | 73 | 33 | - | 55 |
| 3 | Котельная Клубная | 1960 | 94 | 52 | - | 45 |
| 4 | Котельная ПМК | 1965 | 85 | 47 | - | 45 |
| 5 | Котельная УП | 1963 | 89 | 49 | - | 45 |
| 6 | Котельная Солнышко | 1964 | 89 | 49 | - | 45 |
| 7 | Котельная Центральная | 1989 | 41 | 23 | - | 55 |

II. Основные цели, задачи и этапы Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы

| Цели и задачи Программы | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по итогам реализации Программы | Вес (относительная значимость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Обеспечение устойчивой надежности работы объектов коммунального комплекса муниципального образования г.п. «Оловяннинеское». в период отрицательных температур наружного воздуха | Сумма финансовых средств бюджета муниципального муниципального района «Оловяннинский район», | тыс. руб. | 14571,0 | 0,5 |
|  | Доля отпущенных коммунальных ресурсов надлежащего качества | % | 100 | 0,5 |
| Задача 1. Улучшение технического состояния объектов коммунального хозяйства г.п. «Оловяннинеское». | Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры поселка | % | 45-55 | 0,3 |
|  | Доля потерь при передаче энергетических ресурсов от источника до конечного потребителя | % | 5 | 0,1 |
| Задача 2. Снижение количества технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения | Количество инцидентов на объектах жизнеобеспечения поселка | ед. | 0 | 0,1 |
|  | Количество аварий на объектах жизнеобеспечения поселка | ед. | 0 | 0,1 |

Программа носит долгосрочный характер и реализуется в четыре равнозначных этапа.

На данных этапах осуществляется подготовка конкурсной документации, заключение муниципальных контрактов, направление финансовых средств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в объеме, соответствующем итогам проведения конкурса, проводятся работы по капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения в соответствии с Программой.

III. Перечень программных мероприятий

- Администрация г.п. «Оловяннинское»,в лице уполномоченного органа по реализации Программы, исходя из возможностей решения поставленной в Программе цели, планирует осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с  приложением  к Программе.

- Уполномоченный орган по реализации Программы:

  - Направляет пакет документов Программы в министерство территориального развития Забайкальского края и Администрацию муниципального района «Оловяннинский район» для реализации механизма софинансирования (субсидирования).

  - Осуществляет конкурсный отбор подрядных организаций, производящих капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, включенных в настоящую Программу, обеспечение финансирования.

  - Осуществляет выбор, согласование и утверждение уполномоченных лиц (организация, эксперт) на осуществление функций технического надзора, подписание актов выполнения работ и участие в приемке объектов коммунального хозяйства п.г.т. Оловянная в эксплуатацию после капитального ремонта.

  - Выполняет контроль за целевым использованием бюджетных средств.

  - Осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий.

  - Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает совместные действия структурных подразделений г.п. «Оловяннинское», предприятий и организаций, обслуживающих и эксплуатирующих объекты коммунального хозяйства поселка.

Программа имеет адресный характер реализации. Программные мероприятия направлены в отношении объектов коммунального хозяйства п.г.т. Оловянная, указанных в приложении к Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета городского поселения «Оловяннинское» и средств Коммунального Хозяйства  на соответствующий финансовый год и плановый период. Соответственно ожидаемые конечные результаты реализации Программы являются ориентировочными и носят прогнозный характер.

Корректировка мероприятий, объемов финансирования, ожидаемых конечных результатов Программы осуществляется путем внесения изменений в настоящую Программу и иные правовые акты органов местного самоуправления городского поселения «Оловяннинское» изданные для реализации мероприятий Программы, или непосредственно влияющие на ход ее реализации.

# Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства г.п. «Оловяннинское» осуществляется непосредственно государственными заказщиками Программы из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2012-2015гг.

V. Ресурсное обеспечение Программы

## Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств городского поселения «Оловяннинское» и средств Коммунального хозяйства, составляет 14571,0  тыс. руб.:

2012 год – 3523,7 тыс. руб., в том числе средства:

бюджета муниципального образования Забайкальского края

–  880,9 тыс. руб.

2013 год – 4631,5 тыс. руб., в том числе средства:

бюджета муниципального образования Забайкальского края

- 1157,9 тыс.руб.

2014 год – 3946,9 тыс. руб., в том числе средства:

бюджета муниципального образования Забайкальского края

- 986,7 руб.

2015 год – 2469,0 тыс. руб., в том числе средства:

бюджета муниципального образования Забайкальского края

- 617,2 тыс.руб.

Денежные средства, предусмотренные на реализацию Программы, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

  - Оценка эффективности социально-экономических последствий

## от реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- Снизить физический износ объектов коммунальной инфраструктуры города;

- Уменьшить потери при передаче энергетических ресурсов от источника до конечного потребителя

- Снизить количество инцидентов на объектах жизнеобеспечения города

- Исключить аварии на объектах жизнеобеспечения города

- Увеличить удельный вес объектов жизнеобеспечения, управление которыми осуществляется централизованными компьютерными системами

Показатели результативности Программы

| Показатели | Единица измерения | Факт значение показателей в 2011 г. | Планируемое значение показателей Программы по годам |  |  |  | Всего по итогам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры поселка | % | 85 | 80 | 60 | 40 | 15 | 5-6 |
| Доля потерь, при передаче энергетических ресурсов от источника до конечного потребителя | % | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 |
| Количество инцидентов на объектах жизнеобеспечения города | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на объектах жизнеобеспечения города | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы городского поселения «Оловяннинское», курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Непосредственный контроль и мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляет уполномоченный орган по реализации Программы.

Независимые уполномоченные лица (организация, эксперт) осуществляют технический надзор и подписание актов выполнения работ, участвуют в приемке домов в эксплуатацию после капитального ремонта.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, а также рациональное использование выделенных на их реализацию средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского поселения "Оловяннинское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18 мая 2012 года №101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЛАН - ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по подготовке к зиме 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Перечень мероприятий |  |  |  | Подготовка к зиме жилищного фонда и инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2012-2015гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаторы и исполнители выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ед. из. |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  |  | всего |  | краевойбюджет |  |  |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  | всего |  |  | краевой бюджет |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  |  | всего |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 3523,7 |  |  |  |  | 880,9 |  |  |  | 2642,8 |  |  |  | 4631,5 |  | 1157,9 |  |  |  |  | 3473,6 |  |  | 3946,9 |  |  | 986,7 |  |  | 2960,1 |  |  |  | 2469,0 |  |  |  | 617,2 |  |  |  | 1851,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | На реконструкцию котельной по ул. Машиностроительная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2000,0 |  | 500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 16,3 |  |  |  | 48,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Всего по замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1700,0 |  | 425,0 |  |  |  |  | 1275,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 32,5 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена котлов КВм-1,45 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 250,0 |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена вертикальных насосов 120/82 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 200,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена опорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 22,5 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена дымососа ДН-10 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 200,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,9 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Установка циклонов БЦ-259-(3*3) |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 300,0 |  | 75,0 |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 300,0 |  | 75,0 |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Реконструкцию котельной по ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 16,9 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 310,0 |  |  | 77,5 |  |  | 232,5 |  |  |  | 620,0 |  |  |  | 155,0 |  |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Всего по замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 16,9 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 310,0 |  |  | 77,5 |  |  | 232,5 |  |  |  | 620,0 |  |  |  | 155,0 |  |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена котлов КВм-1,25 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |  | 375,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Замена вертикальных насосов 120/82 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена опорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена дымососа ДН-10 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 110,0 |  |  | 27,5 |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Замена электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Замена бункера эстокады углеподачи |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 50,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Реконструкцию котельной по ул. Клубная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 222,5 |  | 55,6 |  |  |  |  | 166,9 |  |  | 570,0 |  |  | 142,5 |  |  | 427,5 |  |  |  | 22,5 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Всего по замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 222,5 |  | 55,6 |  |  |  |  | 166,9 |  |  | 570,0 |  |  | 142,5 |  |  | 427,5 |  |  |  | 22,5 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Замена котлов КВр-1.0 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 450,0 |  |  | 112,5 |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Замена вертикальных насосов 120/60 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 120,0 |  |  | 30,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Замена опорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  | 5,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Замена дымососа ДН-8 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Замена электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2,5 |  | 0,6 |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,9 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Земена золоуловителя |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Реконструкцию котельной ПМК |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 200,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 581,5 |  |  | 145,4 |  |  | 436,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Всего по замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 200,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 581,5 |  |  | 145,4 |  |  | 436,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Замена котлов КВр-1.0 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 450,0 |  |  | 112,5 |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Замена вертикальных насосов 120/60 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 120,0 |  |  | 30,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Замена опорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 |  |  | 2,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Замена электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1,5 |  |  | 0,4 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Земена дымососа |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Земена золоуловителя |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Реконструкцию котельной УП |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  | 45,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Всего по замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  | 45,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,9 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Замена центробежных насосов 50/32 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Замена электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,9 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Реконструкцию котельной д/с "Солнышко" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 160,0 |  | 40,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 5,0 |  |  | 1,3 |  |  | 3,8 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Всего по замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 160,0 |  | 40,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 5,0 |  |  | 1,3 |  |  | 3,8 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Установка центробежных насосов 50/32 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 60,0 |  | 15,0 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 7,5 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Замена дымососа ДН-8 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Замена электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 5,0 |  |  | 1,3 |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Реконструкцию котельной Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 300,0 |  | 75,0 |  |  |  |  | 225,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Всего по замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 300,0 |  | 75,0 |  |  |  |  | 225,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Замена дымососа ДН-10 |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Замена циклонов БЦ-259-(3*3) |  |  |  | шт.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 300,0 |  | 75,0 |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| Теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Всего по замене теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,8 |  |  |  |  | 412,7 |  |  |  | 1238,1 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 671,4 |  |  | 167,9 |  |  | 503,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Замена теплотрассы ул. Мешиностроительная (1050)м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,2 |  |  |  |  | 315,3 |  |  |  | 945,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Замена теплотрассы 785м |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,6 |  |  |  |  | 97,4 |  |  |  | 292,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 671,4 |  |  | 167,9 |  |  | 503,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |  |  |
| Нормативный запас твердого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  |  | Ед. из. |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  | всего |  |  |  | краевой бюджет |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  | всего |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  |  | всего |  |  | краевой бюджет |  |  | бюджет г.п."Оловяннинское",ср-ва Коммунального Хозяйства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  |  |
|  |  | Всего нормативный запас топлива на 45 суток |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  | тыс.руб |  |  | тыс.руб |  |  |  | тыс.руб |  |  | тыс.руб |  |  | тыс.руб |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  | тыс.руб |  |  |  | тыс.руб |  |  | тыс.руб |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  | 1850,7 |  |  |  |  |  | 1748,95 |  |  |  |  |  |  | 437,2 |  |  |  | 1311,7 |  |  | 1748,96 |  |  |  | 437,2 |  |  | 1311,7 |  |  | 1748,96 |  |  |  |  | 437,2 |  |  |  | 1311,7 |  |  |  | 1748,96 |  |  | 437,2 |  |  | 1311,7 |  |  |  |  |
| 52 |  | Потребность в твердом топливе котельной по ул. Машиностроительная |  |  |  | 763,33 |  |  |  |  |  | 721,3 |  |  |  |  |  |  | 180,3 |  |  |  | 541,0 |  |  | 721,3 |  |  |  | 180,3 |  |  | 541,0 |  |  | 721,3 |  |  |  |  | 180,3 |  |  |  | 541,0 |  |  |  | 721,3 |  |  | 180,3 |  |  | 541,0 | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |
| 53 |  | Потребность в твердом топливе котельной по ул. Гагарина |  |  |  | 196,352 |  |  |  |  |  | 185,6 |  |  |  |  |  |  | 46,4 |  |  |  | 139,2 |  |  | 185,6 |  |  |  | 46,4 |  |  | 139,2 |  |  | 185,6 |  |  |  |  | 46,4 |  |  |  | 139,2 |  |  |  | 185,6 |  |  | 46,4 |  |  | 139,2 | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |
| 54 |  | Потребность в твердом топливе котельной по ул. Клубная |  |  |  | 156,5 |  |  |  |  |  | 147,9 |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  | 110,9 |  |  | 147,9 |  |  |  | 37,0 |  |  | 110,9 |  |  | 147,9 |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  | 110,9 |  |  |  | 147,9 |  |  | 37,0 |  |  | 110,9 | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |
| 55 |  | Потребность в твердом топливе котельной ПМК |  |  |  | 196,155 |  |  |  |  |  | 185,4 |  |  |  |  |  |  | 46,3 |  |  |  | 139,0 |  |  | 185,4 |  |  |  | 46,3 |  |  | 139,0 |  |  | 185,4 |  |  |  |  | 46,3 |  |  |  | 139,0 |  |  |  | 185,4 |  |  | 46,3 |  |  | 139,0 | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |
| 56 |  | Потребность в твердом топливе котельной д/с "Солнышко" |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  | 169,2 |  |  |  |  |  |  | 42,3 |  |  |  | 126,9 |  |  | 169,2 |  |  |  | 42,3 |  |  | 126,9 |  |  | 169,2 |  |  |  |  | 42,3 |  |  |  | 126,9 |  |  |  | 169,2 |  |  | 42,3 |  |  | 126,9 | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |
| 57 |  | Потребность в твердом топливе котельной Центральная |  |  |  | 306,413 |  |  |  |  |  | 289,6 |  |  |  |  |  |  | 72,4 |  |  |  | 217,2 |  |  | 289,6 |  |  |  | 72,4 |  |  | 217,2 |  |  | 289,6 |  |  |  |  | 72,4 |  |  |  | 217,2 |  |  |  | 289,6 |  |  | 72,4 |  |  | 217,2 | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |
| 58 |  | Потребность в твердом топливе котельной УП |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 37,6 |  |  | 50,1 |  |  |  | 12,5 |  |  | 37,6 |  |  | 50,1 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 37,6 |  |  |  | 50,1 |  |  | 12,5 |  |  | 37,6 | Подрядные организации в соответствии с заключенными договорами и контрактами |  |  |  |