АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения № 1-КС от 27.02.2019 г.  в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Оловяннинское»

29 декабря 2020 года                                                                                                                пгт.Оловянная

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка использования муниципального имущества и исполнения АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения от 27.02.2019 г.

Проверяемый период: 2020 год

Цель: контроль за соблюдением АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Администрацией городского поселения «Оловяннинское» контроль за соблюдением АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по:

- Строительство тепловой сети от котельной ул. Пионерская до котельной «Клубная», протяженностью 612,69 м.

- Подключение потребителей котельной «Клубная» к котельной ул. Пионерская.

- Подключение потребителей котельной «Центральная», «Солнышко» к котельной ул. Пионерская.

- Демонтаж оборудования Котельной «Клубная».

В ходе проверки АО "Тепловодоканал" предоставлены документы, подтверждающие выполнение всех вышеуказанных мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

Заключение:

Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника, а также иных фактов, свидетельствующих о нарушении Концессионером условий концессионного соглашения не установлено.

Замечания/рекомендации:

Согласно приложению №5 к концессионному соглашению № 1-КС от 27.02.2019 г.  в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Оловяннинское», предусмотрено строительство тепловой сети от котельной ул. Пионерская до котельной «Клубная», протяженностью 612,69 м., фактически протяженность составила 243,3 м.

Представители администрации городского поселения «Оловяннинское»:

И.о.  Главы городского поселения «Оловяннинское»                __________/Семенов В.П./

Ведущий специалист по связям с общественностью                  __________/Сурова С.В./

Представитель АО «Тепловодоканал»:

Первый заместитель генерального директора                            ___________/Борисов С.А./